AKTI

Gestao em Producao Multi-Tenant

ROADMAP DE MELHORIAS

Analise Completa de Arquitetura e Evolucao Estrategica

| Gerado em | 20/03/2026 |
| --- | --- |
| Versao | Producao Multi-Tenant |
| Escopo | Backend, Frontend, DB, Seguranca, API, Testes, UX, Performance, Infra |

## Legenda de Urgencia

| CRITICA | ● | Risco de seguranca, perda de dados ou indisponibilidade. Resolver imediatamente. Nenhuma outra atividade deve ter prioridade sobre estes itens. |
| --- | --- | --- |
| ALTA | ● | Impacta diretamente a experiencia do usuario ou a estabilidade do sistema. Resolver em 1-2 sprints. Planejar com antecedencia no backlog atual. |
| MEDIA | ● | Melhoria significativa, mas o sistema funciona sem ela. Planejar para as proximas 1-2 releases mensais. Boa oportunidade de refatoracao. |
| BAIXA | ● | Nice-to-have, otimizacao tecnica ou feature futura. Planejar para o trimestre seguinte. Pode ser feito em sprints de tech-debt. |
| FUTURA | ● | Visao de longo prazo, dependente de decisao estrategica ou volume de usuarios. Revisar trimestralmente conforme crescimento do produto. |

Este roadmap deve ser revisado mensalmente e repriorizado conforme feedback de usuarios, incidentes de producao e objetivos de negocio. Cada item implementado deve seguir o fluxo padrao: SQL migration > Model > Controller > View > Testes > Documentacao.

# 1. Seguranca

A seguranca e a categoria de maior urgencia neste roadmap. Os itens criticos representam riscos reais de comprometimento de dados e devem ser resolvidos antes de qualquer outra atividade. O Akti lida com dados sensiveis de multiplos tenants, tornando qualquer vulnerabilidade especialmente critica.

CRITICA — Resolver Imediatamente

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Remover credenciais hardcoded | tenant.php contem senha do banco em fallback. Migrar para .env obrigatorio com vlucas/phpdotenv. Credenciais expostas no codigo-fonte representam risco critico de comprometimento total do banco de dados. | app/config/tenant.php |
| S-02 | Suprimir erros em producao | O echo em catch(PDOException) expoe mensagem de erro diretamente na tela. Substituir por log estruturado + pagina de erro generica para o usuario. | app/config/database.php |
| S-03 | Rate limiting + reCAPTCHA no login | Constantes RECAPTCHA_SITE_KEY/SECRET_KEY estao vazias. Sem reCAPTCHA ativo, brute force depende apenas de rate-limit por IP, facilmente contornavel com proxies rotacionados. | app/models/LoginAttempt.php |
| S-04 | Sanitizacao de $_GET em controllers | Varios controllers usam $_GET["id"] sem cast para (int). Possivel SQL Injection se prepared statements falharem por ma composicao de queries dinamicas. Auditar todos os controllers. | app/controllers/*.php |
| S-05 | Content Security Policy (CSP) | Nenhum header CSP e enviado. CDNs externas (Bootstrap, SweetAlert, FontAwesome, SortableJS) devem ser whitelistadas explicitamente para prevenir injecao de scripts maliciosos. | app/views/layout/header.php |

ALTA — Resolver em 1-2 Sprints

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| S-06 | Regeneracao de session ID apos login | Apos autenticacao bem-sucedida nao ha session_regenerate_id(true). Necessario para prevenir session fixation, onde atacante pode usar session pre-existente para autenticar como outro usuario. | app/controllers/UserController.php |
| S-07 | Validacao de MIME type em uploads | Verificar finfo_file() alem da extensao. Extensao pode ser falsificada (ex: arquivo.php.jpg). Validar tipo MIME real do arquivo antes de salvar. | Controllers de upload, Product, Settings |
| S-08 | Headers de seguranca adicionais | Faltam X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: DENY, Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin. Adicionar via middleware centralizado ou .htaccess. | Novo: SecurityHeadersMiddleware.php |
| S-09 | Encriptar dados sensiveis do tenant | db_password trafega em plaintext na sessao PHP. Considerar encriptar com sodium_crypto_secretbox usando chave derivada do contexto da requisicao. | app/config/tenant.php |
| S-10 | Audit trail para operacoes criticas | O Logger atual e generico. Criar audit trail especifico e imutavel para: mudancas de permissao, exclusao de pedidos, estorno financeiro, alteracoes de dados de clientes. Essencial para compliance. | app/models/Logger.php |

MEDIA — Planejar para 1-2 Meses

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| S-11 | 2FA (Autenticacao de dois fatores) | Implementar TOTP (Google Authenticator) ou envio por email para admins e usuarios sensiveis. Adicionar QR code de configuracao e codigos de backup de emergencia. | Novo: TwoFactor.php, views/auth/2fa.php |
| S-12 | Politica de senhas forte | Nao ha validacao de forca minima (comprimento, complexidade, historico). Adicionar regra no Validator: minimo 8 chars, 1 maiuscula, 1 numero, 1 especial. Implementar verificacao de senhas vazadas (HaveIBeenPwned API). | app/utils/Validator.php |
| S-13 | Gestao de sessoes multi-device | Permitir visualizar todas as sessoes ativas do usuario com info de dispositivo/IP, e revogar remotamente sessoes suspeitas. Modelo "Onde estou logado?" similar ao Gmail. | Novo: app/models/UserSession.php |

# 2. Arquitetura & Backend

A arquitetura atual e funcional, mas possui acoplamento alto entre camadas. A evolucao gradual para Repository Pattern e Service Layer permitira escalabilidade do time e facilidade de testes, sem necessidade de reescrita completa.

ALTA — Resolver em 1-2 Sprints

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Injecao de Dependencia (DI Container) | Controllers instanciam new Database() e models diretamente, criando acoplamento alto e dificultando testes. Criar container simples para injetar $db automaticamente. Reduz duplicacao e facilita mocking em testes. | Novo: app/core/Container.php |
| A-02 | Conexao unica por request (Singleton) | Database::getConnection() cria nova conexao PDO a cada chamada. Em uma request complexa do pipeline, isso pode gerar 15+ conexoes simultaneas. Implementar singleton ou connection pool com limite configuravel. | app/config/database.php |
| A-03 | Repository Pattern | Models misturam logica de negocio com queries SQL brutas, violando Single Responsibility. Separar em Repositories (SQL puro + ORM) e Services (regras de negocio). Facilita testes e manutencao. | Criar app/repositories/, refatorar models |
| A-04 | Tratamento de erros unificado | O set_exception_handler no index.php e bom, mas controllers individuais nao possuem try-catch consistente. Criar middleware de error handling com diferentes estrategias por ambiente (dev vs prod). | Novo: app/middleware/ErrorMiddleware.php |
| A-05 | Eliminar echo no Database.php | echo "Erro na conexao" no catch do construtor expoe informacoes tecnicas e interrompe o fluxo normal. Deve lancar exception tipada (DatabaseException) para ser tratada pela camada superior. | app/config/database.php |

MEDIA — Planejar para 1-2 Meses

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| A-06 | Service Layer completa | app/services/ so contem servicos de NF-e. Criar servicos para modulos criticos: OrderService (regras de faturamento), StockService (movimentacoes e reservas), FinancialService (calculos e conciliacao), PipelineService (automacoes de etapas). | app/services/ (varios novos) |
| A-07 | DTOs e Value Objects | Dados transitam como arrays associativos sem tipagem, tornando contratos entre camadas implicitos e frageis. Criar DTOs para CreateOrderDTO, MoveStageDTO, etc. Melhora documentacao, autocomplete e validacao estrutural. | Novo: app/dto/ |
| A-08 | Middleware Pipeline completa | Apenas CsrfMiddleware existe. Criar pipeline encadeada com: Auth, CORS, RateLimit, Logging, ModuleCheck, SecurityHeaders. Centraliza cross-cutting concerns e simplifica drasticamente o index.php. | Novo: app/core/MiddlewarePipeline.php |
| A-09 | Queue e Jobs assincronos | Operacoes pesadas (email, PDF NF-e, webhooks) sao sincronas e travam o response do usuario. Implementar fila simples (tabela jobs + worker via cron) ou integrar com Redis/BeanstalkD. Melhora UX drasticamente. | Novo: app/core/Queue.php, app/jobs/ |
| A-10 | Sistema de Notificacoes in-app | Nao ha notificacoes persistentes no sistema. Criar modelo completo com suporte a tipos (alerta, info, sucesso), leitura/nao-lida, agrupamento e bell icon no navbar com contador. Base para funcionalidades de real-time. | Novo: Notification.php, components/notifications.php |

# 3. Banco de Dados

O banco de dados e o coracao do sistema multi-tenant. Migrations automatizadas e indices otimizados sao pre-requisitos para escalar com seguranca. Soft delete deve ser implementado em todas as entidades criticas antes de crescer a base de clientes.

ALTA — Resolver em 1-2 Sprints

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Sistema de migrations automatizado | Arquivos SQL em /sql sao manuais sem controle de versao. Implementar tabela migrations com hash de cada script, timestamp e status. CLI: php scripts/migrate.php --run-pending para aplicar apenas o que falta. | Novo: scripts/migrate.php, sql/migrations/ |
| D-02 | Indices criticos faltantes | Queries de getOrdersByStage() com LEFT JOINs em orders, customers, users sem indices compostos otimizados causam table scans em producao. Adicionar: orders(pipeline_stage, status), order_installments(status, paid_date), stock_items(warehouse_id, product_id). | sql/update_indexes.sql (novo) |
| D-03 | Foreign Keys e Constraints | Verificar e garantir que todas as relacoes possuem FOREIGN KEY com ON DELETE CASCADE ou SET NULL adequados. Registros orfaos causam inconsistencias silenciosas e dificultam queries de integridade. | sql/update_foreign_keys.sql (novo) |
| D-04 | Soft Delete em tabelas criticas | Exclusao de clientes, produtos e pedidos e irreversivel. Implementar deleted_at TIMESTAMP em tabelas criticas. Adicionar scopes em todos os models para filtrar registros deletados automaticamente nas queries padrao. | Models afetados, SQL migration |

MEDIA — Planejar para 1-2 Meses

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| D-05 | Backup automatizado com rotacao | Apenas um backup manual existe. Criar script de backup agendado via cron (mysqldump comprimido) com rotacao automatica: manter diarios por 7 dias, semanais por 4 semanas, mensais por 12 meses. | Novo: scripts/backup.sh |
| D-06 | Campos updated_at padronizados | Nem todas as tabelas possuem updated_at com ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP. Padronizar em 100% das tabelas. Essencial para cache invalidation, debug e auditoria de mudancas. | SQL migration global |
| D-07 | Otimizar queries do Financial | Financial::getSummary() executa ~10 queries separadas por request. Consolidar em 1-2 queries com subqueries ou CTEs (MySQL 8+). Reduz carga no banco e melhora tempo de resposta do dashboard financeiro. | app/models/Financial.php |
| D-08 | Normalizar tabela de configuracoes | company_settings armazena dados heterogeneos demais. Separar em tabelas especializadas (payment_config, nfe_config, notification_config) ou usar EAV estruturado com validacao de schema por tipo. | SQL migration, CompanySettings.php |

# 4. Frontend & UI/UX

O frontend atual e funcional mas carece de componentizacao, performance e acessibilidade. A modularizacao das views e o bundling de assets sao as acoes de maior impacto imediato, reduzindo tamanho de arquivos e facilitando manutencao.

ALTA — Resolver em 1-2 Sprints

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Componentizacao de views | detail.php do pipeline possui 5700+ linhas. Dividir em partials/componentes reutilizaveis: _card_financial.php, _card_nfe.php, _card_shipping.php. Reduz duplicacao e facilita manutencao individual de cada secao. | app/views/pipeline/partials/ |
| F-02 | Bundling e minificacao de assets | CSS e JS servidos individualmente sem minificacao. Implementar Vite (moderno, rapido) para bundle, tree-shaking, code splitting e versionamento por hash (style.css?v=abc123). Reduz 40-60% no tamanho de assets. | assets/, package.json (raiz) |
| F-03 | Dark Mode completo | theme.css ja define variaveis CSS — infraestrutura esta 70% pronta. Implementar alternancia light/dark respeitando prefers-color-scheme do SO, com toggle manual no navbar e persistencia na preferencia do usuario. | assets/css/theme.css, layout/header.php |
| F-04 | Acessibilidade (a11y) completa | Auditar ARIA labels, contraste de cores (WCAG AA minimo), navegacao por teclado completa, focus indicators visiveis, alt text semantico em imagens. Usar Lighthouse e axe-core para scoring continuo. | Todas as views |

MEDIA — Planejar para 1-2 Meses

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| F-05 | Notificacoes em tempo real | Implementar WebSocket via Socket.io (API Node.js) ou SSE para notificacoes push: pedidos atrasados, movimentacoes no pipeline, pagamentos recebidos. Elimina polling manual com setInterval. | api/src/, assets/js/script.js |
| F-06 | Dashboard customizavel (drag-and-drop) | O sistema de widgets DashboardWidget existe, mas sem drag-and-drop para reorganizacao. Implementar GridStack ou Muuri para grid editavel. Salvar configuracao por usuario no banco. | app/views/home/index.php |
| F-07 | Formularios multi-step (wizard) | Criacao de pedidos e produtos pode ser simplificada com wizard step-by-step: informacoes basicas > produtos > financeiro > confirmacao. Reduz taxa de abandono e erros de preenchimento. | views/orders/create.php, views/products/create.php |
| F-08 | Skeleton loading states | Implementar skeleton screens (placeholders animados) para carregamento de dados AJAX em vez de spinners genericos. Melhora significativamente a percepcao de velocidade pelo usuario. | Todas as views com fetch/AJAX |
| F-09 | Keyboard shortcuts globais | Implementar atalhos produtivos: Ctrl+N (novo pedido), Ctrl+S (salvar form), Ctrl+K (busca global rapida), Esc (fechar modal), ? (mostrar todos os atalhos). Aumenta produtividade de power users. | assets/js/script.js |
| F-10 | Breadcrumbs e navegacao hierarquica | Adicionar navegacao breadcrumb (Home > Pipeline > Pedido #0012 > Detalhe) em todas as paginas. Melhora orientacao espacial no sistema e reduce o numero de cliques para navegar. | app/views/layout/header.php |

# 5. Modulos de Negocio

O Akti possui modulos solidos de nucleo (pipeline, financeiro, estoque), mas gaps criticos como ausencia de gestao de fornecedores e relatorios avancados limitam o valor percebido pelo cliente. Os modulos novos devem seguir o padrao MVC + Service Layer ja estabelecido.

ALTA — Resolver em 1-2 Sprints

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Modulo de Fornecedores | Nao existe gestao de fornecedores — gap critico para controle de compras e custos. Criar CRUD completo com: dados cadastrais, historico de pedidos, condicoes de pagamento, avaliacao de fornecedor e vinculo a produtos. | Novo: Supplier.php, SupplierController.php |
| M-02 | Modulo de Compras e Pedidos de Compra | Vincular fornecedores -> produtos -> entrada automatica de estoque. Workflow de aprovacao: solicitacao > aprovacao do gestor > envio ao fornecedor > recebimento > conferencia. Fechar o ciclo de compras do negocio. | Novo: PurchaseOrder.php, PurchaseController.php |
| M-03 | Relatorios Avancados e BI | orders/report.php existe, mas faltam relatorios essenciais: faturamento por periodo, produtos mais vendidos, tempo medio por etapa do pipeline, performance por responsavel, estoque minimo critico, inadimplencia e projecoes. | Novo: ReportController.php, views/reports/ |
| M-04 | Impressao termica (ESC/POS) expandida | print_thermal_receipt.php existe para receipt basico. Expandir para suportar: impressao de etiquetas de produto (codigo de barras), romaneio de entrega, segunda via de pedido. Integrar com QZ Tray para acesso direto a impressora. | views/pipeline/print_thermal_receipt.php |

MEDIA — Planejar para 1-2 Meses

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| M-05 | Agenda e Calendario integrado | orders/agenda.php existe. Expandir para: visualizacao de calendario mensal/semanal/diario, drag-and-drop para reagendar, filtros por responsavel, integracao bidirecional com Google Calendar via OAuth. | app/views/orders/agenda.php |
| M-06 | CRM — Historico de interacoes | Registrar historico cronologico de contatos com clientes: ligacoes (duracao, resultado), emails (assunto, status), visitas presenciais, notas internas. Vincular ao timeline visual do pedido. Base para relacionamento B2B. | Novo: CustomerInteraction.php |
| M-07 | Modulo de Devolucoes e Trocas (RMA) | Nao existe fluxo de Return Merchandise Authorization. Criar com: vinculo ao pedido original, motivo da devolucao, aprovacao de gerente, impacto automatico no estoque, geracao de credito ou reembolso. | Novo: ReturnOrder.php, ReturnController.php |
| M-08 | Custo real de producao por pedido | Calcular custo real: materia-prima consumida + mao de obra por etapa + overhead proporcional. Comparar com preco de venda para calcular margem real. Essencial para precificacao saudavel do negocio. | Expansao do Pipeline/Order model |
| M-09 | Controle de lotes e validades | Para segmentos alimenticio e farmaceutico: rastrear numero de lote e data de validade por item de estoque. Alertas automaticos de vencimento proximo, FIFO/FEFO obrigatorio na baixa de estoque. | Expansao de app/models/Stock.php |
| M-10 | Modulo de Comissoes de Vendas | Calcular comissao de vendedores com regras configuráveis: percentual sobre venda, escalas por meta atingida, por tipo de produto, por canal de venda. Relatorio mensal e integracao com modulo financeiro. | Novo: Commission.php, CommissionController.php |

# 6. Testes & Qualidade de Codigo

Com apenas 2 testes unitarios e 5% de cobertura, o sistema opera com alto risco de regressoes silenciosas. Elevar a cobertura para 40% no Q2 e o passo mais importante para permitir refatoracoes seguras e crescimento do time de desenvolvimento.

ALTA — Resolver em 1-2 Sprints

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Cobertura de testes unitarios (40%+) | Apenas 2 testes unitarios existem. Criar testes para todos os Models criticos usando PHPUnit com banco de dados em memoria (SQLite). Prioridade: Order, Financial, Stock, Pipeline, User, Validator. | tests/Unit/ (expandir) |
| T-02 | Testes de integracao Model+DB | Criar testes que exercitam Model + banco de teste isolado (MySQL em container Docker). Testar fluxos completos: criar pedido > mover etapa > gerar parcela > baixar estoque. Detecta regressoes em queries. | Novo: tests/Integration/ |
| T-03 | CI/CD Pipeline com GitHub Actions | Nao ha pipeline de CI. Configurar workflow automatizado: rodar testes (PHPUnit + Jest), lint PHP (PHPStan nível 5+), verificar padroes (PHP_CodeSniffer PSR-12), bloquear merge com testes falhando. | Novo: .github/workflows/ci.yml |

MEDIA — Planejar para 1-2 Meses

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| T-04 | Analise estatica com PHPStan nível 5+ | Introducao de PHPStan nível 5 detecta erros de tipo, propriedades indefinidas, metodos inexistentes, retornos inconsistentes. Aumentar gradualmente ate nivel 6-7 como meta de maturidade. | composer.json, phpstan.neon (novo) |
| T-05 | Testes de seguranca automatizados | Implementar suite de testes especificos para: CSRF bypass attempt, XSS injection em campos, tentativa de SQL injection, session fixation, upload de arquivos maliciosos. Rodar em cada PR. | Novo: tests/Security/ |
| T-06 | Testes E2E com Playwright | Implementar testes end-to-end para fluxos criticos de negocio: login > criar pedido > adicionar produtos > mover no pipeline > gerar cobranca > concluir. Detecta quebras de integracao entre camadas. | Novo: tests/e2e/ |
| T-07 | Testes da API Node.js (Jest + Supertest) | Zero testes na API Node.js. Implementar com Jest + Supertest: testes unitarios de controllers, testes de integracao dos endpoints, mock de dependencias externas (gateways de pagamento). | Novo: api/tests/ |

# 7. Performance & Cache

O item de maior impacto imediato e o Singleton de conexao ao banco. Em paginas complexas como o detalhe do pipeline, multiplas instancias de Database sao criadas desnecessariamente. O cache de company_settings complementa essa melhoria com custo de implementacao baixo.

ALTA — Resolver em 1-2 Sprints

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Connection pooling e Singleton pattern | new Database()->getConnection() cria nova conexao PDO a cada chamada. Em uma request do pipeline detail, isso pode gerar 15+ conexoes simultaneas. Implementar Singleton com limite maximo de conexoes e reuso inteligente. | app/config/database.php |
| P-02 | Cache de company_settings na sessao | CompanySettings e consultado multiplas vezes por request (timeout, modulos, email, etc.). Cachear na sessao PHP apos primeira leitura com TTL de 5 minutos. Reduz consultas ao banco em ~80%. | app/models/CompanySettings.php |

MEDIA — Planejar para 1-2 Meses

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| P-03 | Cache layer com Redis ou APCu | Implementar cache para dados de acesso frequente com baixa volatilidade: listagem de categorias, configuracoes do tenant, totais do dashboard. Redis recomendado para ambientes com multiplos workers. | Novo: app/core/Cache.php |
| P-04 | Lazy loading universal de imagens | Imagens de produtos no catalogo e listagens devem usar loading="lazy" + placeholder SVG de baixa resolucao. Implementar Intersection Observer para carregamento progressivo conforme scroll. | Views de produtos e catalogo |
| P-05 | Minificacao e compressao de assets | style.css tem 1400+ linhas sem minificacao. script.js nao e minificado. Implementar build step com Vite: minificacao, tree-shaking, code splitting por rota, hashing para cache busting automatico. | assets/css/, assets/js/ |
| P-06 | Paginacao server-side universal | Algumas listagens (readAll) carregam todos os registros em memoria, podendo travar com volume alto. Garantir paginacao cursor-based ou offset em: produtos, clientes, pedidos, movimentacoes de estoque. | Models e controllers afetados |

# 8. API Node.js

A API Node.js tem potencial enorme e ainda esta subutilizada — apenas 2 controllers existem. A expansao de endpoints, combinada com WebSocket real-time e documentacao Swagger, transformara a API em um diferencial competitivo para integradores e mobile.

ALTA — Resolver em 1-2 Sprints

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | Expandir endpoints da API Node.js | Apenas ProductController e WebhookController existem. Criar endpoints RESTful completos para: Orders (CRUD + status), Customers, Pipeline (mover etapas), Financial (totais, parcelas), Stock (saldos, movimentacoes). | api/src/controllers/, api/src/routes/ |
| N-02 | Validacao de input estruturada | Nao ha validacao nos endpoints da API. Implementar Zod para schema validation com mensagens de erro claras e especificas. Validar tipos, formatos (UUID, CPF, CNPJ), ranges e campos obrigatorios. | api/src/middlewares/ (novo) |
| N-03 | Documentacao da API com Swagger/OpenAPI | Zero documentacao dos endpoints. Implementar swagger-jsdoc + swagger-ui-express. Documentar: parametros, respostas, codigos de erro, exemplos de payload. Gerar swagger.yaml automaticamente do codigo. | api/docs/swagger.yaml (novo) |

MEDIA — Planejar para 1-2 Meses

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| N-04 | WebSocket para atualizacoes real-time | Adicionar Socket.io para eventos em tempo real: movimentacao de cards no pipeline (multi-usuario), alertas de estoque minimo atingido, confirmacao de pagamento, chat interno entre operadores. | Novo: api/src/services/SocketService.js |
| N-05 | Webhook retry com dead-letter queue | Webhooks de gateways de pagamento nao possuem retry em caso de falha (timeout, 5xx). Implementar fila de retry com backoff exponencial (1m, 5m, 15m, 1h) e dead-letter queue para falhas permanentes. | Novo: api/src/services/WebhookRetry.js |
| N-06 | Migracao para TypeScript | API em JavaScript puro sem type-safety. Migrar para TypeScript com strict mode: tipos nas interfaces de request/response, enums para status, generics em repositorios. Reduz bugs em runtime drasticamente. | api/src/**/*.ts |
| N-07 | API versioning (/v1, /v2) | Implementar versionamento de URL (/api/v1/) desde agora, antes de ter integradores externos. Facilita deprecacao gradual de endpoints e evolucao da API sem breaking changes para clientes existentes. | api/src/routes/ |

# 9. DevOps & Infraestrutura

A infraestrutura atual depende de configuracoes manuais e nao possui automacao de testes ou deploy. Docker + CI/CD com GitHub Actions sao os investimentos de maior ROI nesta categoria, eliminando erros humanos e acelerando o ciclo de feedback.

ALTA — Resolver em 1-2 Sprints

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| DV-01 | Variaveis de ambiente (.env) obrigatorio | Variaveis lidas via getenv() com fallback hardcoded. Implementar .env obrigatorio com vlucas/phpdotenv, validacao de variaveis obrigatorias no boot e .env.example atualizado automaticamente com as chaves necessarias. | composer.json, .env.example (novo) |
| DV-02 | Docker e Docker Compose para dev | Facilitar setup de desenvolvimento para novos devs com Docker Compose: PHP 8.2-FPM + Nginx + MySQL 8 + Node.js 20 + Redis. Eliminar o famoso "na minha maquina funciona" com ambiente reproducivel. | Dockerfile, docker-compose.yml (novos) |
| DV-03 | CI/CD com GitHub Actions completo | Automatizar: lint + testes (em cada PR), build de assets (merge na main), deploy automatico para staging (tag de release), notificacao de deploy via Slack. Bloqueio de merge com testes falhando. | .github/workflows/ (novos) |

MEDIA — Planejar para 1-2 Meses

| ID | Melhoria | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- |
| DV-04 | Logging centralizado com PSR-3 (Monolog) | Logs espalhados em storage/logs/ com formatos inconsistentes. Padronizar com Monolog: niveis PSR-3, rotacao automatica diaria, saida JSON para indexacao, integracao com Sentry para erros criticos. | composer.json, Novo: app/core/Log.php |
| DV-05 | Health check endpoint PHP | A API Node.js tem /health mas o PHP nao. Criar endpoint /health que verifica: conexao ao banco, espaco em disco, status dos servicos dependentes. Essencial para load balancers e monitoramento. | Novo: scripts/healthcheck.php |
| DV-06 | Monitoramento de erros com Sentry | Integrar Sentry para captura automatica de erros PHP e JavaScript com contexto completo: usuario, tenant, request, stack trace. Configurar alertas por email/Slack para novos erros em producao. | composer.json, index.php |
| DV-07 | Ambientes separados e validados | Garantir configuracoes distintas para dev/staging/prod com validacao no boot. Bloquear operacoes de truncate em producao. Feature flags por ambiente. Seeders de dados de teste apenas em dev/staging. | .env.example, documentacao |

## Roadmap por Trimestre

| Q2 2026 (Abr-Jun) Fundacao & Seguranca |  |
| --- | --- |
| CRITICA | S-01 a S-05 — Segurança critica: remover credenciais, CSP, reCAPTCHA, sanitizacao de inputs |
| ALTA | A-01, A-02, A-05 — Connection singleton, DI Container, eliminar echo de erros |
| ALTA | D-01 — Migrations automatizadas com controle de versao |
| ALTA | T-01, T-03 — Testes unitarios basicos + CI/CD com GitHub Actions |
| ALTA | DV-01, DV-02 — Dotenv obrigatorio + Docker Compose para desenvolvimento |
| Q3 2026 (Jul-Set) Qualidade & Novos Modulos |  |
| ALTA | S-06 a S-10 — Seguranca de alta prioridade: session fixation, MIME, audit trail |
| ALTA | D-02, D-03 — Indices otimizados + Foreign keys e constraints |
| ALTA | M-01, M-02 — Modulo de Fornecedores + Pedidos de Compra |
| ALTA | M-03 — Relatorios avancados e BI basico |
| MEDIA | A-06, A-08 — Service Layer completa + Middleware Pipeline |
| MEDIA | F-01, F-02 — Componentizacao de views + Bundling com Vite |
| Q4 2026 (Out-Dez) UX & Expansao |  |
| MEDIA | F-03 a F-10 — Dark mode, a11y, notificacoes, keyboard shortcuts, breadcrumbs |
| MEDIA | M-05, M-06 — Agenda integrada + CRM com historico de interacoes |
| MEDIA | N-01 a N-05 — API expandida, WebSocket real-time, documentacao Swagger |
| MEDIA | MT-01, MT-02 — Painel admin de tenants + Onboarding automatizado |
| MEDIA | PW-01, PW-02 — PWA completa + Push Notifications |
| Q1 2027 — Maturidade Consolidacao & Crescimento |  |
| BAIXA | Itens de baixa prioridade de todas as categorias |
| FUTURA | Features estrategicas conforme demanda e crescimento |
| META | Foco em estabilidade, performance sub-1.5s e polish de UX |
| META | Cobertura de testes acima de 70% no PHP, 60% na API |

## Metricas de Acompanhamento

Indicadores-chave para acompanhar a evolucao tecnica do sistema ao longo das releases. Revisar mensalmente em cerimonia de tech-review.

| Metrica | Estado Atual | Meta Q2 2026 | Meta Q4 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de testes PHP | ~5% (2 unit tests) | 40% | 70% |
| Cobertura de testes API | 0% | 30% | 60% |
| PHPStan nivel | N/A | Nivel 5 | Nivel 6 |
| Modulos documentados | 15 (em .github/instructions/) | 20 | 25 |
| Vulnerabilidades conhecidas | ~5 criticas | 0 criticas | 0 altas |
| Tempo medio de carregamento | Nao medido | < 2 segundos | < 1.5 segundos |
| Disponibilidade (uptime) | Nao monitorado | 99% | 99.5% |
| Tempo de setup dev (Docker) | Horas / manual | < 30 minutos | < 10 minutos |

## Stack Tecnologica Atual

| Codebase PHP | app/ — 28 models, 18 controllers, 19 view dirs, 5 core classes |
| --- | --- |
| API Node.js | api/ — Express + Sequelize, 2 controllers, 3 rotas (em expansao) |
| Frontend | Bootstrap 5, jQuery, SweetAlert2, SortableJS, FontAwesome |
| Banco de Dados | MySQL/MariaDB, 6 migrations manuais em /sql |
| Testes | PHPUnit 9.6, 8 page tests + 2 unit tests (cobertura ~5%) |
| Multi-tenancy | Database-per-tenant via akti_master (schema isolado por cliente) |
| Autenticacao | Sessoes PHP com CSRF token, login rate-limit por IP |
| Integracao NF-e | sped-nfce via composer, servicos em app/services/Nfe* |

Nota Importante Este roadmap deve ser revisado mensalmente e repriorizado conforme feedback de usuarios, incidentes de producao e objetivos de negocio. O sucesso da execucao depende de: (1) comprometimento com a cobertura de testes antes de refatoracoes, (2) code review criterioso em cada PR, (3) comunicacao clara com stakeholders sobre impacto de cada melhoria no produto.